ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к корректировке инвестиционной программы

АО  «Коммунарские электрические сети»

на 2019 год

Корректировка инвестиционной программы АО «Коммунарские электрические сети» на 2015-2019 гг. представлена в соответствии с постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; приказом Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016г.  и постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24.

В период реализации скорректированной ИПР АО «КЭС» 2015-2019гг. планирует использовать собственные средства в качестве источники финансирования в следующих объемах:

| Показатель | Ед. изм. | 2015г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018г. факт | 2019г. коррект. плана | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Амортизация, учтенная в тарифе | млн. руб. | 3,19 | 6,06 | 5,94 | 5,925 | 5,464 | 26,57 |
| Прибыль от оказания услуг по передаче эл. энергии | млн. руб. | 0 | 3,02 | 2,71 | 0,047 | 3,36 | 9,14 |
| Авансовое использование прибыли от тех. присоединения | млн. руб. | 1,71 | 9,47 | 18,90 | 11,507 | 23,59 | 65,17 |
| Прочая прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | млн. руб. | 0,88 | 3,06 | 4,70 | 3,135 | 6,48 | 18,26 |
| Итого | млн. руб. | 5,77 | 21,61 | 32,25 | 20,61 | 38,89 | 119,14 |

В ходе реализации ИПР АО «КЭС» 2015-2019 гг. планируется освоение капитальных вложений и ввод в действие основных фондов в следующих размерах:

| Показатель | 2015г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018г. факт | 2019г. коррект. плана | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 5,78 | 21,61 | 32,25 | 20,61 | 38,89 | 119,14 |
| Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | 4,89 | 18,56 | 27,54 | 17,48 | 32,41 | 100,88 |
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 2,87 | 17,60 | 20,65 | 5,97 | 32,41 | 79,5 |
| Ввод в ОФ, МВт | 1,02 | 1,5 | 1,10 | 0 | 0,77 | 4,39 |
| Ввод в ОФ, км | 0 | 7,07 | 4,12 | 3,88 | 8,02 | 23,09 |